## Slide 1: Présentation mi-parcours
Mardi 12 Avril 2016

## Slide 2: Team
Ahmed Guellil
Dimitri Torterat
  Missing tonight (hunting kangaroos)
Miguel Soudan
  New challenger !
Pierre Varin

## Slide 3
Phillip Island, Australia.

## Slide 4: Problématique
Les patients atteints de la SEP peuvent ressentir :
De la fatigue ;
Des troubles moteurs ;
Des troubles sensoriels ;
Des troubles cognitifs ;

## Slide 5: Solution proposée
Aider le patient à surveiller ludiquement l’évolution de ses capacités en lui proposant des activités pour le reconditionnement à l’effort, ainsi que des conseils pour aider à la gestion du stress et sommeil.

## Slide 6: Avantages pour le patient
Voir son évolution grâce au graphique de la fiche personnage.
Ne pas avoir l’impression de remplir un formulaire pour collecter les informations.
Améliorer son hygiène de vie.

## Slide 7: Avancement
Timeline ✅
Cahier des charges ✅
Maquette ✅
Charte graphique ⚠
Production ⚠

## Slide 8
Maquettes

## Slide 9: Difficultés
Logicielles
  Apprentissage de Unity (moteur de développement de jeux vidéos)
  Première application mobile à être développée
Logistiques
  Redéfinitions de projet
    Plateforme : iOS (Swift) -> Android (Java) -> Multiplateforme via Unity (C#, Javascript)
    Portée : médical -> bien-être
  Projets annexes chronophages (électronique)
  Emplois du temps parfois incompatibles, indisponibilités
Personnelles
  Divergences d'opinion (plateforme d'utilisation, design de l'interface, univers graphique)
  Logement

## Slide 10: Objectif final
Rendre une application avec :
Une fiche personnage
Le journal des quêtes
L’inventaire
Plusieurs mini-jeux
Fichier sonore de relaxation

## Slide 11: Remerciements
Cookie, pour son suivi continu dans l'évolution de notre projet
Yann et Ad Scientiam, pour nous avoir aidé à délimiter notre travail
Yann pour son apport au projet en sophrologie / relaxation
Lydie et d’autres étudiants de 42, pour leurs conseils en termes de choix technologiques
Jean-Fréderic pour son suivi régulier et ses encouragements

## Slide 12: Merci :)